JAVA Projekt Winter 2026

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur schulischen Projektarbeit

Projekt DC

Projektdokumentation für einen JAVA Based Dungeon Crawler mit GUI

Abgabedatum: Hamburg, den 13.02.2026

Prüfungsbewerber:

Alexander Leuschner

Weidestr. 31

22083 Hamburg

Ausbildungsbetrieb:

CBM Projektmanagement GmbH

Süderstraße 63

22083 Hamburg

_Inhaltsverzeichnis_________________________________________

Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................... 2

Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................... 3

1 Einleitung ............................................................................................................................... 4

1.1 Projektumfeld ..................................................................................................................... 4

1.2 Projektziel ........................................................................................................................... 4

1.3 Projektbegründung ............................................................................................................. 4

1.4 Projektschnittstellen ........................................................................................................... 4

2 Projektplanung ....................................................................................................................... 5

2.1 Projektphasen ..................................................................................................................... 5

2.2 Abweichungen vom Projektantrag ...................................................................................... 5

2.3 Entwicklungsprozess ........................................................................................................... 5

3 Analysephase ......................................................................................................................... 6

3.1 Ist-Analyse ........................................................................................................................... 6

3.2 Wirtschaftlichkeitsanalyse (Make-or-Buy) .......................................................................... 6

3.3 Anwendungsfälle ............................................................................................................. 6/7

3.4 Qualitätsanforderungen ..................................................................................................... 7

4 Implementierungsphase ........................................................................................................ 7

4.1 Ist-Analyse ....................................................................................................................... 7/8

4.2 Implementierung von Datenstrukturen............................................................................... 8

4.3 Implementierung der Benutzeroberfläche ......................................................................... 8

4.4 Implementierung der Geschäftslogik ………………………………………………………………………….. 8/9

5 Abnahmephase ...................................................................................................................... 9

5.1 Testdurchführung ............................................................................................................... 9

5.2 Testergebnisse .................................................................................................................... 9

6 Einführungsphase ................................................................................................................ 10

6.1 Deployment ………………………………………………………………………………………………………………... 10

_Inhaltsverzeichnis_________________________________________

6.2 Schulung und Übergabe ………………………………………………………………………………………….…... 10

7 Dokumentation .................................................................................................................... 10

8 Fazit ...................................................................................................................................... 11

8.1 Soll-/Ist-Vergleich .............................................................................................................. 11

8.2 Ausblick ………………............................................................................................................ 11

Anhang ……………………………………………………………………………………………………………………………………

README …………………………………………………………………………………………………………………………………

Designguide ……………………………………………………………………………………………………………………………

Powerpoint Präsentation ………………………………………………………………………………………………………..

Projektantrag ………………………………………………………………………………………………………………………….

Demonstrationsvideo ……………………………………………………………………………………………………………..

_1 Einleitung______________________________________________

1.1 Projektumfeld

- Die CBM Projektmanagement GmbH, Ausbildungsunternehmen für Umschüler in den Bereichen Projektmanagement und Fachinformatiker.

- Der Auftraggeber ist Alexander Leuschner

1.2 Projektziel

- Das Projekt bezieht sich auf die Erstellung und Umsetzung eines auf JAVA basierendem Dungeon Crawlers mit simpler GUI. Das umfasst Sprites für grafische Darstellung der Spielumgebung, Entitäten, Spielkarte etc.

- Das Ziel ist die Umsetzung eines zufällig generierten, vollständig spielbaren und abschließbaren Levels, von Anfang bis Ende.

1.3 Projektbegründung

- Das Projekt bietet eine Zusammenführung verschiedener Aspekte der objektorientierten Programmierung durch Userinput, grafischen Elementen und einer durch Spielelemente fesselnde Nutzererfahrung.

- Die Motivation hinter dem Projekt besteht darin eine Fundamentale Game Engine zu bauen welche Modular erweitert werden kann um eine Videospielerfahrung zu schaffen welche den Usern eine zufriedenstellende Erfahrung gibt zu denen Sie gerne zurückkehren möchten. Sowie wenn das Spiel fertig entwickelt wurde finanziell gewinnbringend an den Markt zu bringen.

1.4 Projektschnittstellen

- Die Anwendung sowie Kernstruktur des Projektes wird mit der IntelliJ IDE von Jetbrains programmiert und getestet.

- Potenzielle Sprites für Ingame Assets werden mit Programmen der Adobe CC Familie erstellt und übernommen.

- Die Benutzer der Anwendung sind der Entwickler sowie die eine gewählte Gruppe an Produkttestern und nach Abschluss des Projekts wird das Programm online zur Verfügung gestellt für Interessierte Verbraucher.

_2 Projektplanung_________________________________________-

2.1 Projektphasen

- Das Projekt läuft über einen Zeitrahmen von drei Wochen. Vom 26.01.2026 bis zum 13.02.2026. Verteilt sind es jeweils 35.5 Arbeitsstunden pro Woche in den Räumlichkeiten der CBM Projektmanagement GmbH. In den Zeiten von Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 16:00 Uhr und Freitag von 08:30 bis 14:00.

- Abzüglich der Pausen beläuft sich die Projektarbeitszeit auf 100 Arbeitsstunden.

2.2 Abweichungen vom Projektantrag

- Aufgrund der Komplexität eines sich steig neu rendernden First-Person Fensters wie in dem Im Projektplan genannten Beispiels der Might and Magic Serie und textbasierter Navigation wurden im Verlauf des Projektes Änderungen an der GUI und des Spielablaufs vorgenommen.

Die Minimap wurde zu einer durch Tastendruck navigierbaren Weltkarte umstrukturiert und der Ablauf des Spiels in unterschiedliche JPanel Fenster aufgeteilt, in welchen die Navigation und Kampfszenarios separat abgehandelt werden.

2.3 Entwicklungsprozess

- Das Projekt wird nach dem Wasserfall Prinzip angelegt. Die Planungsphase und Herangehensweise in dedizierten Schritten ist für dieses Projekt besonders sinnvoll da die einzelnen Schritte gut geplant umgesetzt, getestet, korrigiert und werden müssen bevor der nächste Schritt, welcher auf dem ersten aufbaut, umgesetzt werden kann.

- Somit wird vermieden dass es zu durch Logikfehler und Implementierungsfehler späterer Methoden und Klassen zu einem enormen Mehraufwand beim Debuggen und refactoren kommt.

_3 Analysephase_________________________________________--_

3.1 Ist Analyse

- Zu Beginn des Projekts existierte kein Framework für ein rundenbasiertes Rollenspiel bzw. einen Dungeon Crawler. Die Anforderung ein funktionales Java Projekt unter diesen Parametern zu entwickeln war die Anforderung unter Nutzung der Prinzipien von Objektorientierter Programmierung.

- Status Quo: Die manuelle Erstellung von Spielelementen über die Ausgabe in der Konsole ist unzureichend für die gewünschte Spielerfahrung.

- Defizit: Es fehlte eine visuelle Benutzeroberfläche (GUI), ein ausgereiftes rundenbasiertes Kampfsystem sowie eine persistente Inventarverwaltung.

- Ziel: Entwicklung einer fundamentalen Game Engine mit Swing GUI die Räume, Kämpfe und Items in einer Spielerfahrung zusammenführt.

3.2 Wirtschaftlichkeitsanalyse (Make-or-Buy)

- Im Rahmen des Projektes stand der Lernaspekt im Vordergrund.

- Kosten: Da es sich hierbei um ein Ausbildungsprojekt handelt und der einzige Kostenaufwand, welcher entstand den Arbeitsstunden des Entwicklers entsprach entfallen Lizenzgebühren sowie Gehälter für dieses Projekt.

- Nutzen: Erwerb tiefgreifender Kenntnisse in der GUI-Programmierung mit Swing und komplexer Logik-Verknüpfung.

- Ergebnis: Eine "Buy"-Option (Nutzung fertiger Game-Engines oder Templates) wird nicht in betracht gezogen, da der Lerneffekt der Eigenimplementierung (Make) in Java für die Zielsetzung des Kurses an erster Stelle steht.

3.3 Anwendungsfälle

- Die Kerninteraktionen der Anwendung setzten sich wie folgt zusammen:

- 1. Erkundung: Der Spieler bewegt seinen im Hauptmenü gewählten Charakter mit den Tasten WASD durch den Dungeon.

- 2. Der Kampf: Bei einer Kollision mit einem Gegner öffnet sich das CombatWindow. Der Spieler wählt zwischen Angriff, Spezialangriff oder Heilung oder Flucht im Falle zu hoher Gegnerschwierigkeit.

- 3. Inventarverwaltung: Der Spieler sammelt Loot (Waffen / Rüstungen & Tränke) auf der Karte ein in Form von Event Feldern oder nach dem Sieg über Gegner welche automatisch ausgerüstet oder im Inventar gespeichert wird..

- 4. Abschluss des Levels: Durch das Erreichen des Bosses, dem Beholder, im letzten Raum am Ende des Dungeons und dessen Bezwingung führt die Applikation den Spieler zum Sieg-Screen und wieder zurück ins Hauptmenü.

3.3 Qualitätsanforderungen

- Basierend auf der ISO/IEC 25010 wurden folgende Prioritäten gesetzt:

- 1. Funktionalität: Alle Handlungen, welche der Spieler vornehmen kann wie (Navigation, Kampfhandlungen und Schadens-sowie Heilkalkulationen) müssen korrekt berechnet werden.

- 2. Benutzbarkeit: Das Interface muss selbsterklärend sein. Statusbalken, Combat-log zum Verlauf des Hergangs sowie klare und eindeutige Buttons zum Bedienen der Anwendung und ihrer Funktionsweise.

- 3. Zuverlässigkeit: Das Programm darf nicht abstützen wenn Daten fehlen, hier wurde Abstürzen entgegengewirkt mit Hilfe eines Emergency Enemy Systems und Null-Pointer-Exception Checks.

- 4. Wartbarkeit: Durch die ItemRegistry, EnemyFactory und PlayerFactory konnen der Applikation beim  weiteren Ausbau neue Inhalte hinzugefügt werden ohne das am Kerncode der Anwendungen änderungen vornehmen zu müssen. Sie bleibt modular erweiterbar.

_4 Implementierungsphase_______________________________----_

4.1 Implementierung von Datenstrukturen

- In diesem Projekt wurde bewusst auf eine externe Datenbank (wie SQL) verzichtet, um die Portabilität und die Performance als Desktop-Anwendung zu maximieren.

- 1. Zentrale Registry: Die Klasse ItemRegistry dient als statischer Datenspeicher. Hier werden alle Waffen, Rüstungen und Tränke beim Programmstart instanziiert und in Arrays verwaltet.

- 2. Feld-Matrix: Der Dungeon wird als zweidimensionales Array von Field-Objekten (Field[ ][ ]) repräsentiert. Jedes Feld speichert seinen Zustand (Loot, Gegner, begehbar) nach erfolgreicher Generation des Dungeons.

- 3. Inventar-Struktur: Das Inventar des Spielers ist als Array von Item-Objekten realisiert. Die Umsetzung detaillierter Funktionalitäten, wie Sortierung und das Handeln von Items mit einer extra Händler Entität konnte bis zum Ende nicht vollständig implementiert werden. Items verfügen jedoch bereits über die dazu notwendigen Attribute.

4.2 Implementierung der Benutzeroberfläche

- Die Benutzeroberfläche wurde mit der Java Swing Bibliothek umgesetzt.

- 1. Separation of Concerns: Die UI (CombatWindow, MainMenu) ist strikt von der Logik (CombatEngine, Dungeon) getrennt. Die GUI reagiert lediglich auf Zustandsänderungen der Backend-Objekte.

- 2. Corporate Design & UX: Es wurde ein "Dark Mode"- Design gewählt. Um die Atmosphäre eines Dungeons zu unterstreichen. Visuelles Feedback an den User: Fortschrittsbalken (JProgressBar) visualisieren HP- und MP-Stände im CombatWindow in Echtzeit.

- 3. Dynamische Sprites: Über JLabel und ImageIcon werden gegnerabhängige Gegnergrafiken geladen, was die Immersion erhöht.

4.3 Implementierung der Geschäftslogik

- Die Programmierung folgte einem modularen Ansatz unter Verwendung gängiger Entwurfsmuster:

- 1. Factory Pattern: Die EnemyFactory erzeugt dynamisch Gegnerobjekte. Dies kapselt die Instanziierung und erleichtert spätere Erweiterungen (neue Gegnertypen).

- 2. Observer-ähnliche Struktur: Die Engine überwacht Tastatureingaben und stößt Zustandsänderungen im Dungeon an.

- 3. Interessante Algorithmen:

- 3.1 Rundenbasierte Kampf-Timer: Die Engine überwacht Tastatureingaben und stößt Zustandsänderungen im Dungeon an.

- 3.2 Defensive Programmierung (Robustheit): Ein technisches Highlight ist die Absicherung der Konstruktoren. Um Laufzeitfehler (NullPointer) beim Fensterwechsel zu vermeiden, wurde eine Null-Check-Validierung implementiert.

_5 Abnahmephase_____________________________________----_

5.1 Testdurchführung

- Um die Stabilität der Anwendung zu gewährleisten, wurden verschiedene Teststufen durchlaufen.

- 1. Unit-Tests: Einzelne Logik-Methoden (z.B. Schadensberechnung in der CombatEngine oder die usePotion-Logik) wurden isoliert geprüft.

- 2. Integrationstests: Das Zusammenspiel zwischen Dungeon-Generierung und Engine-Steuerung wurde intensiv getestet, um sicherzustellen, dass Kollisionen mit Gegner-Feldern zuverlässig das CombatWindow, in welchen die Kämpfe stattfinden, triggern.

- 3. Systemtests (End-to-End): Ein kompletter Durchlauf von Raum 1 bis zum Sieg über den Beholder in Raum 5 wurde mehrfach durchgeführt, um das Balancing und die Spielfluss-Logik zu validieren und vor potenziellen Fehlern und Exploits abzusichern.

5.2 Testergebnisse

- Die Tests und Debugging Routinen verliefen erfolgreich. Besonders kritisch war die Behebung von NullPointerExceptions beim Fensterwechsel, welche durch die Einführung von Constructor-Guards (siehe Kapitel 4.3) erfolgreich eliminiert wurden. Ein beispielhaftes Testprotokoll der Kampflogik findet sich im Anhang A10.

_6 Einführungsphase____________________________________----_

6.1 Deployment

- Das Deployment erfolgte manuell innerhalb einer IDE wie IntelliJ oder Eclipse über das Ausführen der Main.java Klasse.

- 1. Vorgehen: Über die IDE (IntelliJ IDEA) wurden alle Klassen-Dateien sowie der res-Ordner für die Sprites der Gegner angelegt und in die Anwendung eingebunden.

- 2. Voraussetzung: Auf dem Zielsystem muss lediglich eine Java-Laufzeitumgebung (JRE) und eine Anwendung welche Java Dateien auslesen kann installiert sein. Wie Eclipse oder IntelliJ IDE.

6.2 Schulung und Übergabe

- Da es sich um eine intuitive Spieleanwendung handelt, wurde auf eine umfangreiche Schulung Zielgruppe sowie den Präsentationsteilnehmern verzichtet. Stattdessen wurde eine kurze Kurzanleitung (ReadMe) erstellt, welche die Steuerung (WASD) und die Kampf-UI erklärt.

_7 Dokumentation______________________________________----_

- Die Dokumentation wurde zielgruppengerecht aufgeteilt:

- 1. Entwicklerdokumentation: Erstellt mittels draw.io enthält die Dokumentation detaillierte Beschreibungen der Klassen-Hierarchien (z.B. Vererbung der Entity Superklasse zu den PlayerCharacter und Enemy Klassen).

- 2. Anwenderdokumentation: Eine ReadMe Datei innerhalb der Ordnerstruktur des Projekt Repositories.

_8 Fazit		------____________________________________----_

8.1 Soll-/Ist-Vergleich

- Um die Stabilität der Anwendung zu gewährleisten, wurden verschiedene Teststufen durchlaufen.

- 1. Projektziel: Das Ziel, einen funktionalen Dungeon Crawler mit rundenbasiertem Kampfsystem, Inventarverwaltung und Boss-Encounter zu entwickeln, wurde vollständig erreicht.

- 2. Abweichungen: Ursprünglich war ein prozeduraler Zufallsgenerator für alle Räume geplant. Aufgrund der Zeitplanung wurde auf ein festes Raum-Layout mit zufälligen Gegnern und Loot-Inhalten innerhalb dieser Räume umgeschwenkt, um ein besseres Balancing für die Präsentation zu garantieren. Des Weiteren gab es eine Reduzierung der initialen GUI Darstellungsidee mit First-Person-Perspektive der Dungeon Umgebung, auf eine statische Weltkarte mit extra Encounter Fenster beim Zusammentreffen mit Gegnern im Dungeon.

- 3. Zeitplanung: Die Planung wurde weitestgehend eingehalten. Zusätzlicher Zeitaufwand entstand bei der Implementierung der Bildressourcen und der GUI-Skalierung, was jedoch durch eine effizientere Gestaltung der ItemRegistry (Zentralisierung der Daten) kompensiert werden konnte. Aufgrund des immensen Aufwandes der Implementierung eines sich konstant aktualisierenden Dungeons in der First Person Perspektive und den dazu notwendigen extra Assets wie Sprites und Gestaltung der Umgebung um eine abwechslungsreiche visuelle Erfahrung zu schaffen wurde dieser Schritt bei der Gestaltung auf eine simplere visuelle Vielfalt heruntergestuft. Nach dem Prinzip Form folgt Funktion.

8.2 Ausblick

- Die modulare Struktur (Factory Pattern, Registry-Prinzip) erlaubt es, das Spiel in Zukunft leicht um weitere Ebenen, neue Gegnertypen oder ein Skill-System zu erweitern.  Sowie zusätzlich mit den urspünglich angesetzten Grafischen elementen in eine noch immersivere Erfahrung zu verwandeln.